## Slide 1: Update Federatieve toegangsverlening
Marc de Boer – Product owner
Digilab meetup 2 april 2026

## Slide 2: Waar gaat het ook alweer over?

## Slide 3: Doelstellingen

## Slide 4: Oplossing: ontkoppel autorisatie

## Slide 5: Standaardisatie op drie vlakken
1. AuthZEN
2. Logboek toegangs-beslissingen
3. Register toegangsbeleid

## Slide 6: Benodigde functies: OpenFTV

## Slide 7: Voortgang

## Slide 8: Status team
Marc de Boer Product Owner
Michiel Trimpe Architect
René Vendrig UX & Visual Design
Karin Hiralal Communicatie
Gerard Juijn Ontwikkelaar
Maikel Hofman Ontwikkelaar

## Slide 9: Status standaarden
NLGov AuthZEN
Logboek
Register
Opstellen
Interne consultatie
Openbare consultatie
Beheer Logius
Forum
standaardisatie
MIDO
-
-
-
-

## Slide 10: Status OpenFTV – MVP eind 2025

## Slide 11: Status pilots
Karig!
Gemeente Rotterdam – eerst IAM op orde
UWV – ook hier loopt IAM achter
Gemeente Utrecht – klein succes op fieldlab december 2025
Oorzaken:
Techniek is niet het probleem – maar zonder duidelijk toegangsbeleid en goed beheer lost techniek niets op
Het resultaat van betere toegang is nauwelijks voelbaar – het uitblijven van missers is niet meetbaar

## Slide 12: Roadmap 2026

## Slide 13: Doelstelling standaarden
NLGov AuthZEN
Logboek
Register
CEN/CENELEC JTC 25
Opstellen
Interne consultatie
Openbare consultatie
Beheer Logius
Forum
standaardisatie
MIDO
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 14: Doelstelling OpenFTV
Maar: productiewaardig, en in beheer

## Slide 15: Vooruitzichten pilots
G4 Common Ground
  OpenFTV als component basisset Common Ground
  In productie voor gemeente Utrecht
JenV
  PoC ‘Flexibele Digitale Uitwisseling’
UWV
  Herstart nu IAM verder is

## Slide 16
Marc de Boer Product owner marc.deboer@ictu.nl
vng-realisatie.github.io/ftv/
https://github.com/VNG-Realisatie/ftv https://digilab.overheid.nl/chat/digilab/channels/federatieve-toegangsverlening
Dank voor jullie aandacht